────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 05 — Teste de Software

(Software Testing)

Plano de Testes e Especificação de Casos de Teste

| Instituição de Ensino | UNOESC |
| --- | --- |
| Professor(a) Responsável | Odemir Moreira da Mata Jr. |
| Disciplina | Engenharia de Software |
| Turma / Semestre | JBA620-6 |
| Integrantes do Grupo | Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen |
| Data de Entrega | 24/06/2026 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Revisado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 22/05/2025 | Ana | Estruturação inicial do Master Test Plan e definição da estratégia de testes. | Elian |
| v1.1 | 13/06/2026 | Davi | Inclusão dos casos de teste, rastreabilidade e cobertura dos requisitos. | Vitoria |

1. Plano de Testes (Master Test Plan)

1.1 Escopo e Objetivos dos Testes

O escopo das atividades de teste de software compreendem a validação de todos os componentes lógicos, funcionais e de infraestrutura estabelecidos nos documentos de engenharia anteriores (KA 01, KA 02 e KA 03). O processo de teste baseia-se nas diretrizes da Knowledge Area 05 (Software Testing) do SWEBOK v4.0 e nas normas internacionais ISO/IEC/IEEE 29119 (Software Testing) e ISO/IEC 25010 (Quality Models) , assegurando que o produto de software mitigue riscos operacionais, clínicos e legais antes de sua promoção ao ambiente de produção.

Elementos incluídos no escopo:

- Módulo de Autenticação e Controle de Acesso (RBAC): Validação de login com MFA, bloqueio de contas e aplicação do menor privilégio.

- Módulo de Pacientes: Cadastro, atualização e aplicação de consentimento LGPD.

- Módulo de Agendamento: Motor de reservas atômicas e validação de conflitos.

- Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP): Imutabilidade de dados, trilhas de auditoria e ciclo de vida de estados.

- Prescrição Médica Digital e Exames: Validação de assinaturas digitais ICP-Brasil e geração de QR Codes.

- Requisitos Não Funcionais: Desempenho (latência, concorrência), segurança (OWASP Top 10) e usabilidade.

1.2 Estratégia de Testes por Nível

- Unitário: Focado no menor componente testável de forma isolada (métodos das classes de serviço e utilitários). Aplica-se a técnica de caixa-branca para garantir caminhos lógicos limpos e complexidade ciclomática inferior a 10.

- Integração: Validação da comunicação entre as camadas lógicas e interações com o Banco de Dados Principal e Message Broker. É aplicada a estratégia de caixa-cinza, injetando dados sintéticos via scripts de sementeira (Faker).

- Sistema: Testes de ponta a ponta (E2E) simulando o fluxo de trabalho real dos atores (Médico, Recepcionista, Administrador) na interface rica (SPA React). Aplica-se técnicas de caixa-preta para validar os requisitos funcionais descritos na ERS.

- Aceitação: Validação final conduzida junto aos stakeholders do consultório em ambiente de Homologação. Garante que as histórias de usuário atendam aos critérios de aceitação no padrão Gherkin.

1.3 Critérios de Entrada e Saída por Nível

1.3.1 Nível Unitário

- Critérios de Entrada:

  - Código-fonte do incremento ou hotfix totalmente implementado e compilado com sucesso.

  - Aprovação mandatória na etapa de Code Linting do pipeline, sem violações das regras estáticas de sintaxe.

- Critérios de Saída:

  - Atingimento de uma cobertura mínima de código de 80% de linhas e ramos (branches) avaliada via ferramenta de telemetria.

  - 100% dos testes unitários executados com status "Aprovado".

  - Complexidade ciclomática de todas as funções testadas aferida estritamente abaixo do limite de 10.

1.3.2 Nível de Integração

- Critérios de Entrada:

  - Módulo de software aprovado com sucesso no nível unitário anterior.

  - Disponibilidade operacional de uma instância isolada do Banco de Dados Principal PostgreSQL em ambiente de testes.

  - Scripts de sementeira (Seeding Scripts) validados para carga exclusiva de dados sintéticos fictícios (Faker), garantindo conformidade com o Art. 6º da LGPD.

- Critérios de Saída:

  - 100% dos contratos das rotinas de API validados (rotas REST funcionais e sem quebras de payloads JSON).

  - Sucesso absoluto na persistência transacional sob propriedades ACID, com taxa de falha de escrita inferior a 0,001%.

  - Zero vulnerabilidades críticas ou altas de dependências externas encontradas no escaneamento SCA.

1.3.3 Nível de Sistema

- Critérios de Entrada:

  - Build e empacotamento da imagem Docker imutável do microsserviço concluídos com sucesso no pipeline.

  - Aprovação no Image Security Scan contra falhas em camadas de sistema operacional de containers.

  - Implantação e sincronização automatizada dos pods bem-sucedida no Namespace de Homologação via ArgoCD.

- Critérios de Saída:

  - Execução integral da suíte de testes de fumaça (Smoke Tests End-to-End) com 100% de sucesso na SPA React.

  - Verificação prática de bloqueio de acesso horizontal/vertical (RBAC), assegurando retorno HTTP 403 Forbidden para requisições não autorizadas.

  - Tempos de resposta validados dentro dos percentis aceitáveis (leitura do PEP em até 1,5 segundos no p95).

1.3.4 Nível de Aceitação

- Critérios de Entrada:

  - Sistema totalmente operacional e estável no ambiente espelho de Staging.

  - Termos de Consentimento simulados da LGPD devidamente carregados e prontos para interação.

- Critérios de Saída:

  - Validação bem-sucedida dos critérios de aceitação lógicos escritos em sintaxe Gherkin para as histórias de usuário mapeadas.

  - Emissão do relatório formal de integridade criptográfica da base de prontuários (validando chaves AES-256 e logs imutáveis).

  - Assinatura digital e liberação de governança manual (Gatekeeping) homologada de forma unânime pelo Tech Lead e Product Owner no painel da esteira, autorizando a tag de produção (v1.0.0).

1.4 Ferramentas Propostas

| Nível de Teste | Tipo | Ferramenta Proposta | Justificativa Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitário | Caixa-Branca | Jest / ts-jest | Framework oficial adotado para testes na camada backend (NestJS/TypeScript) e frontend (React). Oferece isolamento completo de dependências por meio de injeção de dublês nativos (Mocks e Stubs) e executa em memória com altíssimo desempenho, mantendo o pipeline veloz. |
| Integração | Caixa-Cinza | SuperTest / Istanbul (NYC) | O SuperTest permite instanciar e disparar requisições HTTP simuladas diretamente contra os Controllers da API NestJS de forma headless (sem navegador). A biblioteca Istanbul atua em paralelo como motor de cobertura de código, gerando relatórios quantitativos consolidados sobre a execução de linhas e ramificações lógicas (branches). |
| Sistema | Caixa-Preta | Cypress E2E | Framework de automação fim-a-fim focado no navegador. Permite simular as interações exatas do usuário na SPA React (cliques, preenchimento de dados cadastrais e navegação). É utilizado para validar os fluxos críticos concorrentes, como o agendamento simultâneo e a verificação visual de alertas no Prontuário Eletrônico (PEP). |
| Aceitação (E2E) | Caixa-Preta | Newman (Postman CLI) | Versão em linha de comando do Postman integrada diretamente aos estágios avançados da esteira de CI/CD. Executa coleções de requisições encadeadas (Collections) para simular transações complexas de negócios de forma agnóstica à interface, atuando como a suíte oficial de Testes de Fumaça (Smoke Tests). |
| Segurança & LGPD | Especializado | OWASP ZAP & Trivy | O OWASP ZAP realiza varreduras automatizadas nos endpoints HTTP à procura de falhas críticas descritas no OWASP Top 10 (ex: Broken Object Level Authorization e Insecure Deserialization). O Trivy atua na varredura estática de vulnerabilidades lógicas presentes nas camadas de sistemas operacionais das imagens Docker geradas. |

1.5 Responsabilidades e Cronograma de Execução

O gerenciamento e a execução das atividades de teste do Sistema de Gestão de Consultório Médico (SGCM) seguem uma divisão clara de atribuições baseada na matriz de responsabilidades do projeto, casando as validações automáticas com auditorias manuais cruzadas ao longo do cronograma semestral da disciplina.

1.5.1 Matriz de Responsabilidades da Equipe de Testes

Para garantir a independência da avaliação de qualidade de software, conforme preconiza o SWEBOK v4.0, os papéis da equipe técnica foram segregados sob as seguintes responsabilidades:

- Engenheiro de QA (Garantia de Qualidade / SQA):

  - Liderar a modelagem dos cenários e especificação dos casos de teste de caixa-preta funcionais e de aceitação.

  - Configurar os limites operacionais (Quality Gates) no painel do SonarQube integrado ao pipeline.

  - Inspecionar continuamente a Matriz de Cobertura de Testes para vetar o fechamento de incrementos com lacunas lógicas.

- Desenvolvedores (Full Stack / Backend / Frontend):

  - Construir e manter a suíte de testes unitários automatizados (Jest) na camada de serviços.

  - Refatorar os métodos que apresentem complexidade ciclomática elevada ou densidade de defeitos pós-release.

  - Sanar de imediato as não-conformidades de integração apontadas pelas falhas nos testes de contratos de APIs.

- Engenheiro DevOps:

  - Estruturar, automatizar e manter os estágios do pipeline de testes (SAST, SCA, varredura de imagem e Smoke Tests) no GitHub Actions.

  - Garantir o isolamento dos Namespaces de teste no cluster Kubernetes e gerenciar os segredos simétricos de criptografia via AWS Secrets Manager.

- Product Owner (PO) / Stakeholder Clínico:

  - Conduzir e homologar as rodadas de testes de Aceitação baseadas nos critérios lógicos em Gherkin.

  - Garantir o portão de liberação manual (Gatekeeping) para o ambiente produtivo após a validação do cumprimento das regras da LGPD e do CFM.

1.5.2 Cronograma de Execução de Testes

As atividades de teste estão integradas de forma contínua às 16 semanas de desenvolvimento do projeto, distribuídas em janelas de execução automatizadas e marcos síncronos de homologação:

| Semana | Atividade Principal | Tipo de Teste | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Planejamento da estratégia de testes e definição dos critérios de qualidade | Planejamento | QA / Equipe |
| 3–4 | Elaboração dos casos de teste e matriz de rastreabilidade | Projeto de Testes | QA |
| 5–6 | Implementação dos testes unitários dos módulos de autenticação e pacientes | Teste Unitário | Desenvolvedores |
| 7–8 | Implementação dos testes unitários dos módulos de agendamento e prontuário eletrônico | Teste Unitário | Desenvolvedores |
| 9 | Execução da primeira rodada de testes de integração entre API, banco de dados e componentes de segurança | Teste de Integração | Desenvolvedores / DevOps |
| 10 | Revisão dos resultados e correção das não conformidades identificadas | Correção e Regressão | Desenvolvedores |
| 11 | Execução dos testes de sistema (fluxos completos de negócio) | Teste de Sistema | QA |
| 12 | Execução dos testes de segurança (RBAC, autenticação, LGPD e OWASP Top 10) | Teste de Segurança | QA / DevOps |
| 13 | Execução dos testes de desempenho e carga | Teste Não Funcional | QA / DevOps |
| 14 | Execução dos testes de conformidade LGPD, anonimização e portabilidade de dados | Teste de Conformidade | QA |
| 15 | Testes de aceitação com stakeholders e validação dos critérios Gherkin | Teste de Aceitação | Product Owner / Stakeholders |
| 16 | Consolidação dos resultados, emissão do relatório final de qualidade e homologação da versão | Encerramento | QA / Equipe |

1.6 Critérios de Aceite do Produto (Definition of Done para Qualidade)

Para que o produto seja considerado concluído, ele deve cumprir integralmente as seguintes quatro restrições de qualidade:

- Severidade de Defeitos (Zero Bugs Críticos):

  - Critério: Exigência de zero bugs de severidade Crítica (P1) ou Alta (P2) pendentes em aberto na ferramenta de rastreamento (Jira).

  - Justificativa: Qualquer falha que cause a indisponibilidade de funções assistenciais centrais — como a gravação física de prontuários lógicos — ou que ameace o sigilo de dados deve barrar o lançamento, agindo como um portão de segurança absoluto para evitar prejuízos clínicos, operacionais ou sanções administrativas judiciais da ANPD.

- Aprovação nos Testes Automatizados (Integração de CI/CD):

  - Critério: Conclusão e aprovação absoluta de 100% dos testes contidos na suíte automatizada integrada ao pipeline de CI/CD (GitHub Actions).

  - Justificativa: Garante a estabilidade contínua do ecossistema e valida de forma determinística que os contratos de APIs lógicas e componentes RESTful não sofreram quebras lógicas.

- Validação e Testes de Regressão:

  - Critério: Execução e sucesso total em 100% dos cenários de regressão automatizados ou manuais após a correção de defeitos reportados na iteração.

  - Justificativa: Mitiga o surgimento de efeitos colaterais lógicos indesejados nas regras de negócio preexistentes do sistema, assegurando que o reparo de uma falha de layout na agenda de consultas não introduza defeitos ocultos na manipulação do histórico do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).

- Emissão do Laudo de Conformidade Legal e Regulada (LGPD & CFM):

  - Critério: Execução e aprovação nos testes especializados de barreira de acesso, confirmando a geração automática de logs de auditoria imutáveis e o emprego de rotinas criptográficas seguras.

  - Justificativa: Assegura em ambiente de testes a eficácia prática dos mecanismos de Privacy by Design detalhados nas ADRs arquiteturais, ratificando que os dados clínicos e de saúde do PEP passem por cifragem simétrica de alto nível em camada de aplicação ($AES-256$), enquanto tentativas de violação de privilégios resultem no bloqueio imediato do tráfego com retorno HTTP 403 Forbidden.

1.7 Métrica de Cobertura Mínima Esperada e Justificativa

A métrica de cobertura mínima exigida para a liberação do código é de 80% de cobertura por meio de testes unitários. Toda a coleta quantitativa desse índice ocorre de forma automatizada no pipeline de Continuous Integration (CI/CD) via motor de cobertura Istanbul (NYC), que exporta relatórios padronizados em formato JSON para o painel de telemetria do SonarQube. Caso o incremento de código avaliado apresente um índice consolidado inferior a essa régua, a esteira aborta imediatamente a execução (Quality Gate Failure), bloqueando o Pull Request direcionado à branch de consolidação

Essa régua alta de 80% justifica-se diretamente pela alta criticidade e pelo ambiente regulado que envolvem o ecossistema de um software de saúde digital:

- Mitigação de Falhas Clínicas Críticas: O tratamento incorreto de uma única condicional de negócio ou desvio lógico pode resultar em erros graves, tais como a sobreposição de receitas médicas ou conflito atômico de horários na agenda assistencial (double booking).

- Segregação de Privilégios (RBAC): É fundamental garantir cobertura estrita sobre todas as ramificações lógicas dos interceptores de segurança. Uma brecha ou falta de validação em um cenário alternativo poderia quebrar o isolamento de perfis, permitindo que um ator não autorizado (como o perfil de Recepção) acesse dados clínicos restritos de prontuários.

- Conformidade Legal Estrita (LGPD e CFM): O Sistema manipula dados classificados como pessoais sensíveis. Falhas nos desvios lógicos das rotinas lógicas de criptografia em camada de aplicação ($AES-256$) ou no acionamento do Audit Interceptor (logs de acesso) poderiam acarretar o vazamento de registros clínicos sob custódia legal. Isso exporia o consultório médico a severas sanções administrativas e judiciais aplicadas pela ANPD.

2. Especificação de Casos de Teste — Módulo: Autenticação

| Campo | Conteúdo (CT-001 — Positivo) | Conteúdo (CT-002 — Negativo) |
| --- | --- | --- |
| Identificador | CT-001 | CT-002 |
| Módulo | Autenticação e Controle de Acesso | Autenticação e Controle de Acesso |
| Descrição | Verificar se o sistema autentica um usuário válido com perfil médico com suporte a MFA e emite o token JWT com o papel lúdico correto. | Validar se o sistema bloqueia temporariamente a conta do usuário após atingir o limite exato de tentativas consecutivas inválidas. |
| Pré-condições | Usuário cadastrado previamente na base de dados lógicos com o perfil ativo de Médico. | Usuário com conta ativa cadastrada no sistema. |
| Técnica de Teste | Particionamento de equivalência (Classe de Dados Válidos) | Análise de valor limite (Limite rígido = 5 tentativas consecutivas) |
| Passos de Execução | 1. Acessar a tela inicial de login do SisConsult. 2. Informar identificador (CPF) e senha válidos. 3. Inserir o código MFA enviado e clicar em "Entrar". | 1. Inserir um CPF cadastrado e uma senha incorreta por 5 vezes consecutivas. 2. Tentar efetuar o login em uma 6ª oportunidade informando a senha correta. |
| Dados de Entrada | CPF: 123.456.789-00, Senha: SenhaMedica@2026, Código MFA: 654321. | CPF: 123.456.789-00, Senhas das tentativas 1 a 5: Errada123, Senha da tentativa 6: SenhaMedica@2026. |
| Resultado Esperado | Autenticação concedida com sucesso, geração do token JWT injetado com ROLE_MEDICO e redirecionamento ao dashboard clínico. | Na 5ª falha, a conta assume o estado bloqueada. Na 6ª tentativa, o acesso é negado exibindo erro e enviando e-mail de alerta. |
| Resultado Obtido | (Preencher na execução) | (Preencher na execução) |
| Status | Planejado | Planejado |

3. Especificação de Casos de Teste — Módulo: Prontuário Eletrônico

| Campo | Conteúdo (CT-003 — Positivo) | Conteúdo (CT-004 — Negativo) |
| --- | --- | --- |
| Identificador | CT-003 | CT-004 |
| Módulo | Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) | Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) |
| Descrição | Validar a gravação correta de uma evolução clínica com assinatura digital padrão ICP-Brasil e garantia de imutabilidade. | Garantir que o sistema impeça qualquer tentativa de edição física ou exclusão direta em um registro clínico assinado e finalizado. |
| Pré-condições | Usuário autenticado como Médico; Consulta ativa iniciada em status Em Andamento. | Prontuário eletrônico do paciente previamente fechado em estado Finalizado. |
| Técnica de Teste | Tabela de decisão (Regra R01: Médico + Em Edição -> Permitir) | Tabela de decisão (Regra R02: Prontuário Finalizado com assinatura válida → Somente leitura) |
| Passos de Execução | 1. Selecionar o paciente em atendimento clínico. 2. Preencher os campos de anamnese e parecer. 3. Aplicar o certificado digital e acionar a gravação. | 1. Tentar interceptar o endpoint REST do Prontuário disparando uma requisição HTTP PUT/DELETE direcionada a uma evolução clínica consolidada. |
| Dados de Entrada | ID Paciente: 45, Texto: "Paciente apresenta boa resposta terapêutica.", Certificado digital válido. | Requisição PUT /api/v1/ehr/evolution/782 com novo payload de texto modificado. |
| Resultado Esperado | Evolução salva com hash SHA-256 gerado, transição do estado para Finalizado e log de auditoria disparado. | O backend bloqueia a transação SQL, rejeita a alteração, emite log de segurança e retorna HTTP 403 Forbidden. |
| Resultado Obtido | (Preencher na execução) | (Preencher na execução) |
| Status | Planejado | Planejado |

4. Especificação de Casos de Teste — Módulo: Agendamento

| Campo | Conteúdo (CT-005 — Positivo) | Conteúdo (CT-006 — Negativo) |
| --- | --- | --- |
| Identificador | CT-005 | CT-006 |
| Módulo | Agendamento de Consultas | Agendamento de Consultas |
| Descrição | Validar a reserva de um horário disponível na agenda do consultório, confirmando a transição de status para Agendada. | Verificar se o motor lúdico do sistema impede reservas duplicadas no mesmo espaço de tempo para o mesmo médico (double booking). |
| Pré-condições | Usuário autenticado como Recepcionista; Paciente devidamente cadastrado e ativo no banco principal. | O slot de tempo alvo escolhido já se encontra previamente reservado por outro atendimento ativo. |
| Técnica de Teste | Particionamento de equivalência (Valores de Disponibilidade) | Análise de valor limite / Estado Concorrente |
| Passos de Execução | 1. Acessar a grade visual da agenda médica. 2. Filtrar por médico, data e hora livres. 3. Vincular o CPF do paciente e salvar a consulta. | 1. Tentar realizar e salvar um novo agendamento para um médico específico em data e hora em que ele já possua consulta ativa. |
| Dados de Entrada | ID Médico: 12, Data: 22/06/2026, Hora: 10:00, CPF Paciente: 444.555.666-11. | ID Médico: 12, Data: 22/06/2026, Hora: 10:00, CPF Novo Paciente: 999.888.777-22. |
| Resultado Esperado | Slot atômico reservado, status modificado para Agendada, gravação no log e e-mail de confirmação disparado. | O sistema recusa o agendamento via validação ACID no banco, emite alerta de conflito e preserva o agendamento original. |
| Resultado Obtido | (Preencher na execução) | (Preencher na execução) |
| Status | Planejado | Planejado |

5. Casos de Teste de Segurança e LGPD

5.1 Acesso Não Autorizado a Prontuário

| Campo | Conteúdo (CT-007 — Negativo: Quebra de Privilégio RBAC) |
| --- | --- |
| Identificador (CT-XXX) | CT-007 |
| Módulo | Módulo: Autenticação e Controle de Acesso / Segurança e Privacidade |
| Descrição | Garantir que o sistema barre e rejeite de forma peremptória qualquer tentativa do perfil Recepcionista de ler ou acessar informações clínicas restritas de prontuários médicos (Garantia do Princípio do Menor Privilégio). |
| Pré-condições | 1. Usuário previamente cadastrado e autenticado na aplicação. 2. Token JWT gerado e ativo contendo explicitamente o papel restrito ROLE_RECEPCAO. |
| Técnica de Teste (caixa-preta) | Tabela de Decisão — Baseada na Regra R07 do Método Semiformal (Tentativa de acesso não autorizada pelo RBAC → Bloqueio de Segurança). |
| Passos de Execução | 1. Autenticar no sistema com uma conta pertencente ao perfil de Recepcionista. 2. Obter o token de sessão ativo e tentar disparar uma requisição HTTP direta (Injeção via API/Postman) simulando uma busca aos endpoints REST confidenciais do módulo assistencial. 3. Forçar o acesso informando um ID de prontuário existente na base lúdica do consultório. |
| Dados de Entrada | 1. Cabeçalho de Autenticação: Authorization: Bearer <JWT_TOKEN_RECEPCIONISTA>. 2. Verbo e Rota HTTP: GET /api/v1/ehr/evolution/details?patientId=45. |
| Resultado Esperado | 1. O interceptor de segurança do backend (Security & Auth Component) deve identificar a inconformidade de privilégios imediatamente na camada de aplicação. 2. A transação de leitura deve ser abortada, impedindo o tráfego de dados clonados da base principal. 3. O componente Audit Interceptor deve registrar de forma assíncrona o log de auditoria imutável registrando a tentativa ilícita (quem, quando, o quê e IP). 4. O sistema deve responder ao cliente com o código de estado HTTP 403 Forbidden. |
| Resultado Obtido (preencher na execução) | (A ser preenchido pela equipe de SQA durante o ciclo de validação na Semana 12). |
| Status (Aprovado/Reprovado) | Planejado |

5.2 Solicitação de Exclusão de Dados (LGPD Art. 18)

| Campo | Conteúdo (CT-008 — Positivo: Direito ao Esquecimento vs. Guarda do CFM) |
| --- | --- |
| Identificador (CT-XXX) | CT-008 |
| Módulo | Módulo: Pacientes / Privacidade e Conformidade Legal (LGPD) |
| Descrição | Validar o processo de descaracterização de dados pessoais (PII) sob solicitação do paciente, confirmando que o sistema realiza a anonimização irreversível dos dados cadastrais , mas preserva os metadados clínicos em estado anonimizado para fins de pesquisa estatística, em estrita conformidade com os prazos de guarda legal exigidos pelo CFM. |
| Pré-condições | 1. Usuário autenticado com o perfil de Administrador. 2. Prontuário do paciente previamente alterado para o estado lúdico Arquivado. 3. Prazo mínimo de retenção legal do prontuário cumprido pelo consultório. |
| Técnica de Teste (caixa-preta) | Tabela de Decisão — Baseada na Regra R04 do Método Semiformal (Papel: Administrador + Estado do Prontuário: Arquivado $\rightarrow$ Ação: Executar Anonimização). |
| Passos de Execução | 1. Autenticar no sistema com uma conta de nível administrativo. 2. Acessar o módulo de governança de dados e localizar a ficha do paciente arquivada. 3. Acionar o comando de execução da rotina automatizada de anonimização. 4. Confirmar a ação na caixa de diálogo de segurança sistêmica. |
| Dados de Entrada | ID do Paciente: 883, Confirmação de comando: Confirmar Anonimização (LGPD). |
| Resultado Esperado | 1. Dados de identificação pessoal (Nome, CPF, RG, Telefone) substituídos por hashes irreversíveis (Argon2/bcrypt) no banco de dados. 2. Transição automática do ciclo de vida do prontuário para o estado Dados Anonimizados. 3. Manutenção das evoluções clínicas descaracterizadas na base para fins de auditoria de conformidade. 4. Registro imutável gerado na trilha de auditoria (Audit Log) detalhando a operação. |
| Resultado Obtido (preencher na execução) | (A ser preenchido pela equipe de SQA durante o ciclo de validação na Semana 14). |
| Status (Aprovado/Reprovado) | Planejado |

5.3 Exportação de Dados do Paciente (Portabilidade)

| Campo | Conteúdo (CT-009 — Positivo: Direito à Portabilidade de Dados) |
| --- | --- |
| Identificador (CT-XXX) | CT-009 |
| Módulo | Módulo: Pacientes / Privacidade e Conformidade Legal (LGPD) |
| Descrição | Validar a capacidade do sistema de compilar, extrair e exportar o histórico cadastral e clínico integral de um paciente em formato estruturado e interoperável, mediante requisição legal de portabilidade. |
| Pré-condições | 1. Usuário autenticado com o perfil de Administrador (ou paciente via portal dedicado). 2. Registro ativo de Termo de Consentimento para Tratamento de Dados devidamente homologado no cadastro do paciente. |
| Técnica de Teste (caixa-preta) | Particionamento de Equivalência (Classe de Dados de Saída Estruturados e Válidos). |
| Passos de Execução | 1. Acessar o perfil de gestão do paciente afetado. 2. Clicar na opção "Exportar Dados (Portabilidade LGPD)". 3. Selecionar o formato padrão de interoperabilidade técnica do mercado assistencial e confirmar a operação. |
| Dados de Entrada | CPF do Paciente: 111.222.333-44, Formato de arquivo selecionado: JSON (Padrão FHIR). |
| Resultado Esperado | 1. O sistema deve processar a requisição e compilar todos os dados demográficos e registros cronológicos do PEP associados ao CPF. 2. Geração de um arquivo em formato JSON estruturado legível. 3. Envio seguro do payload via canal com criptografia em trânsito ativa (HTTPS/TLS 1.3). 4. Registro automático contendo o metadado da ação armazenado no contêiner imutável de Logs de Auditoria. |
| Resultado Obtido (preencher na execução) | (A ser preenchido pela equipe de SQA durante o ciclo de validação na Semana 14). |
| Status (Aprovado/Reprovado) | Planejado |

6. Matriz de Cobertura de Testes

Observações e Referências Consultadas

IEEE COMPUTER SOCIETY. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK v4.0). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2024.

ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques. Genebra: ISO, 2021.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Resolução CFM nº 2.299/2021. Define as normas técnicas para o uso de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de pacientes. Brasília, DF.

ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Genebra: ISO, 2011.