────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 12 — Qualidade de Software

(Software Quality)

Plano de Garantia de Qualidade (SQA Plan)

| Instituição de Ensino | UNOESC |
| --- | --- |
| Professor(a) Responsável | Odemir Moreira da Mata Jr. |
| Disciplina | Engenharia de Software |
| Turma / Semestre | JBA620-6 |
| Integrantes do Grupo | Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen |
| Data de Entrega | 24/06/2026 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Revisado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 15/05/2026 | Vitoria | Estruturação inicial do SQA Plan. | Jasmine |
| v1.1 | 21/05/2026 | Jasmine | Inclusão de tabelas, modelos de checklist e GQM. | Davi |
| v1.2 | 05/06/2026 | Davi | Preenchimento das checklist | Vitoria |

1. Introdução

1.1 Propósito do SQA Plan

O Plano de Garantia de Qualidade de Software (SQA Plan) define o conjunto de atividades, auditorias, revisões e métricas para assegurar que o sistema de prontuário eletrônico atenda aos requisitos funcionais, regulatórios e de segurança. Alinhado ao SWEBOK v4.0, este plano visa prevenir defeitos no ciclo de desenvolvimento, mitigar riscos operacionais e garantir conformidade legal com a LGPD e normas de saúde.

1.2 Modelo de Qualidade Adotado — ISO/IEC 25010

O modelo adotado é o ISO/IEC 25010. Foram priorizadas as características cruciais para um ambiente de software clínico e regulado:

- Adequação Funcional: Garante que as tarefas de agendamento e registro médico estejam corretas.

- Segurança: Prioridade crítica para proteção de dados de saúde, incluindo a Conformidade com a LGPD como atributo essencial (criptografia, controle RBAC e anonimização).

- Eficiência de Desempenho: Resposta rápida em consultas médicas simultâneas.

| Característica | Subcaracterísticas Relevantes | Importância (A/M/B) | Como será medida |
| --- | --- | --- | --- |
| Adequação Funcional | Completude Funcional, Correção Funcional | Alta | Percentual de requisitos funcionais implementados e aprovados em testes |
| Desempenho e Eficiência | Comportamento Temporal, Capacidade | Alta | Latência média das APIs, tempo de geração de relatórios e disponibilidade sob carga |
| Segurança | Confidencialidade, Integridade, Autenticidade, Responsabilização, Conformidade LGPD | Alta | Falhas de autenticação bloqueadas, auditoria registrada e ausência de vulnerabilidades críticas |
| Usabilidade | Operabilidade, Aprendizagem, Acessibilidade (WCAG 2.1) | Média | Tempo médio para execução de tarefas e conformidade WCAG |
| Manutenibilidade | Modularidade, Testabilidade, Modificabilidade | Média | Cobertura de testes, complexidade ciclomática e MTTR |
| Confiabilidade | Disponibilidade, Recuperabilidade, Tolerância a Falhas | Média | Uptime, RTO e RPO |

2. Atividades de Garantia de Qualidade

2.1 Revisões e Inspeções de Artefatos

- Processo: Revisões por pares (peer reviews) ao final de cada iteração.

- Responsáveis: Engenheiro de software/Garantia de Qualidade (QA) e desenvolvedores parceiros.

- Fluxo: O autor apresenta o artefato -> É aplicado o checklist técnico correspondente -> Desvios são registrados como não-conformidades -> Correções são validadas antes do merge/aprovação.

2.2 Auditorias de Processo

Avaliações periódicas realizadas para garantir que a equipe de engenharia está seguindo as práticas definidas pelo plano (ex: commits corretos, documentação em dia e testes executados). As auditorias ocorrem bimestralmente pelo QA, gerando relatórios de aderência ao processo e identificando gargalos na esteira de desenvolvimento.

2.3 Critérios Mínimos de Qualidade por Tipo de Artefato

- Requisitos: 100% de rastreabilidade com as Histórias de Usuário; ausência de ambiguidades.

- Diagramas UML: Consistência de nomenclatura entre diagramas de atividade, sequência e estados.

- Código/API: Cobertura mínima de 80% de testes unitários; ausência de vulnerabilidades críticas.

3. Métricas de Qualidade do Produto (GQM)

3.1 Aplicação do Paradigma GQM

Objetivo 1 (Goal): Garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados de saúde dos pacientes (Segurança e LGPD).

- Pergunta 1.1: O sistema está protegido contra tentativas de acesso não autorizado aos dados pessoais (PII)?

  - Métrica: Percentual de requisições de API bloqueadas por falha no token/RBAC.

- Pergunta 1.2: Os prontuários arquivados estão sendo devidamente descaracterizados conforme a lei?

  - Métrica: Taxa de sucesso na execução do script automatizado de anonimização de PII.

Objetivo 2 (Goal): Assegurar a eficiência operacional e estabilidade das consultas e agendamentos.

- Pergunta 2.1: Qual o tempo de resposta do sistema ao carregar um histórico clínico complexo?

  - Métrica: Tempo médio de resposta (Latência) do endpoint da API do Prontuário.

- Pergunta 2.2: O sistema mantém a disponibilidade sob alta carga de usuários simultâneos?

  - Métrica: Taxa de disponibilidade (Uptime) do servidor em ambiente produtivo.

Objetivo 3 (Goal): Avaliar e garantir a facilidade de manutenção futura do código do sistema (Manutenibilidade).

- Pergunta 3.1: O código-fonte produzido está propício ao surgimento de bugs em futuras alterações?

  - Métrica: Densidade de defeitos por KLOC (mil linhas de código) pós-release.

- Pergunta 3.2: A suíte de testes de software valida as regras de negócio de forma abrangente?

  - Métrica: Percentual de cobertura de código por testes automatizados (Code Coverage).

| Goal | Question | Metric | Valor-Alvo | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantir confidencialidade e privacidade dos dados dos pacientes | O sistema bloqueia acessos indevidos? | Percentual de requisições bloqueadas por RBAC/JWT | 100% | Mensal |
| Garantir confidencialidade e privacidade dos dados dos pacientes | Os dados anonimizados estão em conformidade com a LGPD? | Taxa de sucesso da anonimização | ≥ 99% | Mensal |
| Garantir eficiência operacional | O tempo de resposta atende aos requisitos? | Latência média das APIs clínicas | ≤ 1,5 s | Semanal |
| Garantir eficiência operacional | O sistema mantém disponibilidade adequada? | Uptime | ≥ 99,9% | Mensal |
| Garantir manutenibilidade | O sistema apresenta baixa propensão a defeitos? | Densidade de defeitos/KLOC | Tendência decrescente | Release |
| Garantir manutenibilidade | Os testes cobrem adequadamente as regras de negócio? | Cobertura de testes automatizados | ≥ 80% | Release |

4. Checklists de Revisão Técnica

4.1 Checklist para Revisão de Documento de Requisitos

| # | Item de Verificação | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Todas as Histórias de Usuário possuem critérios de aceitação no padrão Gherkin? | [ ] |  |
| 2 | O escopo delimita o que NÃO será feito no sistema (ex: telemedicina fora do escopo)? | [ ] |  |
| 3 | Há um mapeamento explícito de qual papel do RBAC acessa cada funcionalidade? | [ ] |  |
| 4 | As regras de negócio preveem o tempo legal de expiração e guarda dos documentos? | [ ] |  |
| 5 | Os requisitos contemplam mecanismos de proteção para dados pessoais e sensíveis conforme LGPD? | [ ] |  |
| 6 | A priorização utilizando MoSCoW foi validada e aceita pelas partes envolvidas? | [ ] |  |
| 7 | Foi verificado se existem termos ambíguos ou subjetivos nas regras de atendimento? | [ ] |  |
| 8 | Cada História de Usuário possui uma estimativa técnica associada (Story Points)? | [ ] |  |
| 9 | Os requisitos de interface tratam as regras de acessibilidade básica do sistema? | [ ] |  |
| 10 | Estão claros os gatilhos que alteram o status de um prontuário médico? | [ ] |  |
| 11 | Os fluxos de exceção (como cancelamentos e faltas de pacientes) foram mapeados? | [ ] |  |

4.2 Checklist para Revisão de Diagrama UML

| # | Item de Verificação | Conforme? | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Os diagramas de atividade utilizam raias (swimlanes) para separar as responsabilidades dos papéis (Recepcionista e Médico)? | [ ] |  |
| 2 | O estado 'Dados Anonimizados' está incluído no ciclo de vida do Prontuário para atender à LGPD? | [ ] |  |
| 3 | As transições no diagrama de estados do Prontuário são consistentes com as ações disparadas nos diagramas de sequência? | [ ] |  |
| 4 | O diagrama de ciclo de vida da Consulta prevê todos os estados sugeridos (Agendada, Confirmada, Em Andamento, Finalizada, Cancelada)? | [ ] |  |
| 5 | Os desvios condicionais (decision diamonds) nos diagramas de atividade possuem condições de guarda (guards) claras e exclusivas? | [ ] |  |
| 6 | A nomenclatura das mensagens e ações nos diagramas UML é idêntica à utilizada no Documento de Requisitos e Histórias de Usuário? | [ ] |  |
| 7 | O fluxo de tratamento de erros (ex: conflito de horário no agendamento) está explicitamente modelado nos diagramas? | [ ] |  |
| 8 | Cada diagrama possui um elemento de Início (círculo preto preenchido) e pelo menos um elemento de Fim (círculo com borda)? | [ ] |  |
| 9 | Os estados finais dos diagramas de estado correspondem ao encerramento real do ciclo de vida do objeto no banco de dados? | [ ] |  |
| 10 | As restrições de segurança e validação de atores do RBAC estão refletidas no início das atividades do sistema? | [ ] |  |
| 11 | O nível de abstração dos diagramas está adequado para o entendimento da equipe de desenvolvimento, sem excesso de detalhes de código? | [ ] |  |

Observações e Referências Consultadas

IEEE COMPUTER SOCIETY. SWEBOK v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Capítulo 12: Software Quality. 2024.

ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

VAN SOLINGEN, R.; BERGHOUT, E. The Goal/Question/Metric Method: a practical guide for quality improvement of software development. McGraw-Hill, 1999.