────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 15 — Economia da Engenharia de Software

(SE Economics)

Análise Econômica: Estimativas, Make or Buy e Custo-Benefício

| Instituição de Ensino | UNOESC |
| --- | --- |
| Professor(a) Responsável | Odemir Moreira da Mata Jr. |
| Disciplina | Engenharia de Software |
| Turma / Semestre | JBA620-6 |
| Integrantes do Grupo | Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen |
| Data de Entrega | 24/06/2026 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Revisado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 05/06/2026 | Elian | Estimativas de esforço, custo e viabilidade inicial do projeto e preenchimento de algumas tabelas. | Jasmine |

1. Estimativa de Esforço e Custo

1.1 Técnica 1: Story Points × Velocidade × Custo/hora

Para esta estimativa, consideramos uma equipe mista composta por 1 Júnior, 1 Pleno e 1 Sênior. O custo hora-homem é calculado pela média aritmética do topo e da base de cada categoria salarial, gerando o custo médio ponderado da equipe.

1. Cálculo do Custo Médio Ponderado da Equipe

- Júnior: (R$ 30,00 + R$ 50,00) / 2 = R$ 40,00/hora

- Pleno: (R$ 70,00 + R$ 100,00) / 2 = R$ 85,00/hora

- Sênior: (R$ 150,00 + R$ 250,00) / 2 = R$ 200,00/hora

- Custo Médio da Equipe (Média Aritmética): (R$ 40,00 + R$ 85,00 + R$ 200,00) / 3 = R$ 108,33/hora

2. Cálculo do Esforço Total Considerando o prazo de 5 Sprints (10 semanas) para um total de 100 SP:

- Esforço por Sprint: 80 horas úteis por desenvolvedor × 3 desenvolvedores = 240 horas/sprint.

- Esforço Total do Projeto: 240 horas/sprint × 5 Sprints = 1.200 horas.

3. Custo Final do Projeto

- 1.200 horas × R$ 108,33/hora = R$ 129.996,00

1.2 Técnica 2: Estimativa por Analogia

A estimativa realizada para este projeto considera uma equipe composta por profissionais dos níveis Júnior, Pleno e Sênior, resultando em um custo médio de R$ 108,33 por hora trabalhada. Considerando um escopo de 100 Story Points distribuídos em cinco Sprints, foi estimado um esforço total de 1.200 horas de desenvolvimento, gerando um custo aproximado de R$ 129.996,00.

Ao comparar essa estimativa com o trabalho desenvolvido por Pinto, é possível identificar algumas semelhanças e diferenças. Em relação à gestão do projeto, ambos utilizam conceitos associados às metodologias ágeis. Entretanto, enquanto nesta proposta o foco está na estimativa de esforço e custo da equipe, Pinto destacou principalmente a utilização do Scrum como forma de organizar as atividades e acompanhar as entregas do sistema.

Outro ponto relevante está relacionado à complexidade técnica. O sistema desenvolvido por Pinto exigiu integração com serviços externos do SUS, como o CADSUS e o SIGTAP, o que aumentou a necessidade de conhecimentos especializados. Dependendo do nível de integração exigido pelo presente projeto, a estimativa de 1.200 horas poderá sofrer ajustes para atender demandas semelhantes.

Também é possível observar que os dois projetos buscam resolver problemas de eficiência operacional. No estudo de Pinto, o objetivo era reduzir o trabalho manual realizado no BPA-Magnético. De forma parecida, este projeto busca automatizar processos e melhorar a gestão das informações hospitalares. Nesse contexto, o investimento previsto contempla a contratação de profissionais qualificados para garantir não apenas o funcionamento adequado do sistema, mas também requisitos importantes de segurança, integração e conformidade com a legislação.

Portanto, apesar de adotarem abordagens diferentes para análise e planejamento, ambos os trabalhos demonstram a importância da automação e da informatização dos processos hospitalares, contribuindo para uma gestão mais eficiente e confiável.

1.3 Resultado Consolidado e Análise de Incerteza

A estimativa realizada para o projeto aponta um custo total de R$ 129.996,00, considerando 1.200 horas de desenvolvimento distribuídas entre profissionais dos níveis Júnior, Pleno e Sênior. Esse valor foi calculado com base em um escopo de 100 Story Points.

Apesar disso, alguns fatores podem influenciar o resultado final. Um deles é a complexidade das integrações com sistemas externos, como ocorre em projetos da área da saúde. Dependendo das exigências técnicas e da estabilidade dos serviços utilizados, o esforço necessário pode ser maior do que o inicialmente previsto.

Além disso, a produtividade da equipe pode variar ao longo do projeto devido a mudanças de requisitos, dificuldades técnicas ou ajustes no processo de desenvolvimento. Também existe a possibilidade de surgirem novas demandas relacionadas à segurança da informação ou adequações legais, comuns em sistemas hospitalares.

Dessa forma, o valor estimado serve como uma referência para o planejamento do projeto, sendo recomendável a inclusão de uma margem de contingência para lidar com possíveis imprevistos.

2. Análise Make or Buy

2.1 Sistemas do Mercado Pesquisados

HiDoctor: Sistema tradicional e versátil que permite personalização total de prontuários e oferece a conveniência de funcionar tanto em modo online quanto offline.

Feegow: Plataforma robusta voltada para clínicas de maior porte, com forte foco em automatização de fluxos financeiros, faturamento TISS/ANS e indicadores de desempenho.

2.2 Tabela Comparativa

Para consultar as informações detalhadas sobre a tabela comparativa, por favor, dirija-se ao tópico das tabelas e formulários ao final deste documento.

2.3 Recomendação e Justificativa

Embora existam soluções prontas no mercado, como o HiDoctor e o Feegow, a opção mais adequada para este projeto é o desenvolvimento próprio do sistema.

Um dos principais motivos para essa escolha é a necessidade de integração com sistemas utilizados na saúde pública, como o SIGTAP e o CADSUS. Soluções comerciais geralmente são voltadas para clínicas e hospitais privados, o que pode dificultar ou limitar integrações específicas exigidas pelo SUS. Com um sistema desenvolvido sob medida, é possível atender diretamente essas necessidades e reduzir processos manuais que ainda fazem parte da rotina administrativa.

Outro fator importante é a flexibilidade. Desenvolvendo o sistema internamente, todos os requisitos podem ser implementados de acordo com as necessidades do projeto, incluindo questões relacionadas à segurança da informação e à conformidade com a LGPD. Além disso, futuras alterações podem ser realizadas sem depender das funcionalidades disponibilizadas por fornecedores externos.

Do ponto de vista financeiro, o desenvolvimento próprio exige um investimento inicial maior, estimado em R$ 129.996,00. Entretanto, essa alternativa evita gastos recorrentes com licenças, mensalidades ou cobranças por usuários, comuns em soluções SaaS. Dessa forma, o custo tende a ser mais vantajoso ao longo dos anos de utilização do sistema.

Por fim, o desenvolvimento interno também contribui para a modernização tecnológica da instituição, permitindo que o sistema evolua conforme novas demandas surgirem. Isso garante maior autonomia na tomada de decisões e reduz a dependência de empresas terceirizadas.

Assim, considerando as necessidades de integração com sistemas públicos, a possibilidade de personalização e os benefícios a longo prazo, o desenvolvimento próprio apresenta-se como a alternativa mais adequada para o projeto.

3. Análise de Custo-Benefício

3.1 Custos Estimados ao Longo de 3 Anos

O custo total estimado para o projeto ao longo de três anos é de R$ 158.796,00. A maior parte desse valor está concentrada no primeiro ano, devido aos custos relacionados ao desenvolvimento do sistema. Nos anos seguintes, permanecem apenas os gastos com manutenção e infraestrutura necessários para garantir o funcionamento da aplicação.

A manutenção foi estimada em R$ 6.000,00 por ano, contemplando correções, atualizações e pequenas melhorias. Já a infraestrutura, que inclui hospedagem e demais recursos necessários para operação do sistema, foi estimada em R$ 3.600,00 anuais.

Dessa forma, o custo total no primeiro ano é de R$ 139.596,00, enquanto no segundo e terceiro anos o valor previsto é de R$ 9.600,00 em cada período. Somando todos os custos previstos para os três anos de operação, obtém-se um investimento total de R$ 158.796,00.

3.2 Benefícios Quantificáveis

A implantação do sistema tem como objetivo reduzir problemas operacionais e melhorar a eficiência dos processos administrativos e assistenciais. Com base em uma estimativa conservadora, foram considerados os seguintes benefícios financeiros anuais.

A redução de erros foi estimada em R$ 15.000,00 por ano. Esse valor está relacionado à automatização de validações de dados em prontuários e processos de atendimento, diminuindo falhas de preenchimento, retrabalho e inconsistências em registros.

A otimização do agendamento pode gerar uma economia aproximada de R$ 9.000,00 por ano. Com a utilização de recursos como confirmação de consultas e organização automatizada da agenda, espera-se uma redução das faltas dos pacientes e um melhor aproveitamento dos horários disponíveis.

Também foi considerada uma economia de R$ 5.000,00 anuais decorrente da redução do uso de papel. A digitalização de documentos e prontuários diminui gastos com impressão, armazenamento físico e gerenciamento de arquivos, além de facilitar o acesso às informações pelos profissionais autorizados.

Somados, esses benefícios representam uma economia estimada de R$ 33.000,00 por ano. Embora os valores possam variar de acordo com o porte da instituição e a forma de utilização do sistema, eles servem como referência para demonstrar o potencial de retorno do investimento realizado.

3.3 Indicadores Econômicos

Considerando o investimento total estimado de R$ 158.796,00 e os benefícios financeiros acumulados de R$ 99.000,00 ao longo de três anos, observa-se que o retorno financeiro direto não é suficiente para recuperar integralmente o valor investido dentro do período analisado.

Dessa forma, o payback não é atingido nos três anos considerados. Entretanto, esse resultado era esperado, pois o projeto não tem como principal objetivo a geração de lucro, mas sim a melhoria dos processos internos, a redução de erros operacionais e a adequação às exigências legais e regulatórias.

Com base nos valores estimados, o Retorno sobre o Investimento (ROI) é de aproximadamente -37,6%, indicando que os benefícios financeiros diretos não superam os custos durante o horizonte analisado. Apesar disso, a análise não contempla ganhos indiretos, como aumento da qualidade dos serviços, maior segurança das informações, redução de riscos legais e melhoria na gestão hospitalar.

Portanto, o projeto deve ser entendido como um investimento estratégico em infraestrutura tecnológica. Seus principais benefícios estão relacionados à modernização dos processos, à conformidade com a LGPD e à maior eficiência operacional, fatores que dificilmente podem ser mensurados apenas por indicadores financeiros.

Tabelas e Formulários

Estimativa por Story Points

| Módulo / Épico | Story Points | Velocidade (SP/Sprint) | Sprints Necessários | Custo Estimado (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticação | 10 | 20 | 0,5 | 13.000,00 |
| Pacientes | 10 | 20 | 0,5 | 13.000,00 |
| Agendamento | 20 | 20 | 1 | 26.000,00 |
| Prontuário | 20 | 20 | 1 | 26.000,00 |
| Prescrições | 10 | 20 | 0,5 | 13.000,00 |
| Exames | 10 | 20 | 0,5 | 13.000,00 |
| Relatórios | 10 | 20 | 0,5 | 13.000,00 |
| Segurança / LGPD | 10 | 20 | 0,5 | 13.000,00 |
| TOTAL | 100 | 20 | 5 | 130.000,00 |

Comparativo Make or Buy

| Critério | HiDoctor | Feegow | Desenvolver (este projeto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Custo de aquisição/licença | R$98,00/mensal | 249,00/mensal | 0,00 |
| Custo de implantação | Valor Setup | Valor Setup | 129,996 |
| Custo de manutenção anual | R$1176,00 | R$2988,00 | Baixo |
| Conformidade com LGPD | sim | sim | Implementada sob medida |
| Customização possível | limitada | moderada | Total |
| Integração com outros sistemas | Via API(pagas) | Via API(pagas) | Nativa(conforme Demanda) |
| Suporte técnico | Tercerizado | Tercerizado | Interno |
| Tempo até implantação | Imediato/Curto | Imediato/Curto | 1 semestre |

Análise de Custo-Benefício (3 anos)

| Item | Ano 1 (R$) | Ano 2 (R$) | Ano 3 (R$) | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Custos de Desenvolvimento | 129.996,00 | 0,00 | 0,00 | 129.996,00 |
| Custos de Manutenção | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| Custos de Infraestrutura | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 10.800,00 |
| TOTAL CUSTOS | 139.596,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 158.796,00 |
| Benefício: Redução de erros | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| Benefício: Otimização de agenda | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 |
| Benefício: Eliminação de papel | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.000,00 |
| TOTAL BENEFÍCIOS |  |  |  |  |
| RESULTADO LÍQUIDO |  |  |  |  |

Observações e Referências Consultadas

NEUMANN, Adrien. Desenvolvedor freelancer: como calcular a hora + 6 estratégias. GoDaddy Brasil, 27 jan. 2025. Disponível em: GoDaddy Brasil. Acesso em: 18 jun. 2026

KNEAFSEY, Simon. Story points em poucas palavras: fazendo estimativas mais precisas. The Scrum Master, [s.d.]. Disponível em: https://www.thescrummaster.co.uk/pt/scrum/story-points-nutshell-making-accurate-estimates/. Acesso em: 18 jun. 2026.

PINTO, Francisco Leandro de Morais. Projeto e desenvolvimento de um sistema de gestão hospitalar para hospitais públicos. 2020. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2020. Disponível em: http://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2531. Acesso em: 18 jun. 2026.

VIVA AGENDA VIRTUAL. Quanto custa uma falta no consultório? Calcule o prejuízo real. 2026. Disponível em: Viva Agenda Virtual. Acesso em: 18 jun. 2026.

DOCTORCONNECT. Paperless Healthcare: Key Benefits for Medical Practices. 2025. Disponível em: DoctorConnect. Acesso em: 18 jun. 2026.